## Slide 1: rcore内核模块化的改进
答辩人：石文龙 导 师：陆慧梅 时间：2023/4/6

## Slide 2
01
课题内容
Background of the project
02
目前进度
Project Progress
03
存在的问题
Project Content
04
后续安排
Plans of the Project

## Slide 3: 课题内容
1
在实验室工作的基础上，实现对于应用于Rust语言的rcore内核模块化的 改进与优化主要工作包括增加系统中的每一个模块的单元测试。

## Slide 4: 目前进度
已完成对实验室前期工作的复现部署。
已完成linker模块、kernel-context模块、task-manage模块的单元测试。
2

## Slide 5: 目前进度
linker模块
该linker模块完成了对KernelLayout结构及其方法的测试；
对内核内存分区迭代器KernelRegionIterator结构的测试。
2

## Slide 6: 目前进度
kernel-context模块
该kernel-context模块完成了对LocalContext结构及其方法的测试，主要包括user()函数,初始化指定入口的用户上下文、thread()函数,初始化指定入口的内核上下文、读取类函数、move_next,将 pc 移至下一条指令和修改类函数。
2

## Slide 7: 目前进度
task-manage模块
该task-manage模块完成了对ProcId结构及其方法的测试；
ProcManager结构及其方法的测试；
ProcRel结构及其方法的测试。
2

## Slide 8: 存在的问题
3
完成了部分的模块
console模块：需要实现put_char函数；
kernel-alloc模块：完成了init函数的测试，测试alloc()时，会运行handle_alloc_error(layout)；
kernel-vm模块：定义了SV39和SV39Manage结构，需要赋值一个物理页range: Range<PPN<Meta>>；
sync模块：完成了新建各结构的方法，测试signal()方法前需要向新建的Condvar里添加数据否则会panic。
未完成的模块
syscall模块；easy-fs模块；
signal-imple模块。

## Slide 9: 后续安排
4
后期工作
具体时间安排如下：
4.6-4.15 使完成了部分的4个模块能够进行演示。
4.16-4.23 完成easy-fs模块的测试。
4.24-4.30 完成syscall和signal-imple模块的测试。

## Slide 10
谢谢观看
敬请各位老师批评指正
答辩人：石文龙
导 师：陆慧梅